根据您的需求规格说明书（SRS）中的优先级划分（P0为必须，P1为重要但可延后，P2/P3为扩展），现确立**最终项目范围**如下：

---

## 最终项目范围（MVP，Minimum Viable Product）

### ✅ 包含的核心功能（P0）

#### 1. 角色系统

- 创建多个角色，选择初始两件装备（任意武器/护甲组合）

- 属性：力量、敏捷、体质、生命值

- 技艺：按武器大类独立（徒手、单手剑、大剑、匕首、长矛、弓弩、锤、斧），初始0

- 装备栏：武器 + 6个部位护甲（头、胸、左臂、右臂、左腿、右腿）

- 背包：无限容量，物品重量总和对速度有惩罚，背包提供固定重量减免（如50%）

#### 2. 战斗系统

- **时间轴行动条**：敏捷+状态-负重惩罚决定速度，满条行动

- **上帝视角网格地图**：俯视2D网格，玩家(0,-3)，敌人按武器类型随机分布（近战2-4格，远程5-8格）

- **移动**：每格消耗20%行动条，移动力 = floor(敏捷/5)，最少1格

- **射程与可视化**：武器有射程（整数），选中/悬停敌人时显示射程圆环，射程内敌人高亮

- **攻击流程**：

- 选择部位（头、躯干、四肢等）

- 完全miss判定（技艺对抗，S曲线）

- 指定部位命中判定（技艺影响）

- 护甲覆盖判定（覆盖率随机，技艺提升找弱点概率）

- 伤害计算（基础伤害+力量加成，穿透力抵消护甲防御，穿透率独立）

- 部位生命减少、残疾效果（手降技艺，腿降技艺+减速，头部即死）

- **暴击与部位破坏**：暴击率由技艺决定，倍数1.2/1.5/2.0；暴击后伤害超过部位剩余生命50%时概率破坏部位

- **格挡与防御**：基础格挡（技艺+武器），防御行为（100%行动条）提升格挡率和减伤，效果受武器影响

- **行为列表**：攻击、使用道具、换武器（30%条）、移动（20%/格）、防御（100%）、等待（0%）、丢弃物品（20%）、逃跑（移动到射程×3自动触发）

#### 3. 装备与道具

- 武器属性：攻击力、穿透力、穿透率、射程、重量、特殊特性（至少实现“双刀两次攻击”）

- 护甲属性：防御值、覆盖率、重量

- 特殊道具：可永久提升属性（力量/敏捷/体质/技艺）

- 战利品：击败敌人必定掉落其装备，但战斗时长增加损坏概率（每回合+5%，上限80%）

#### 4. 地牢进程

- **杀戮尖塔式分支地图**：每层节点图（15-25个节点），分支路径汇聚到Boss，不可后退，进入前预览节点类型

- **节点类型**：普通战斗、精英战斗、Boss、商店、事件、休息、宝箱

- **战斗后奖励**：三选一（属性强化本次冒险+1、恢复30%生命或移除状态、装备强化（攻击/防御/覆盖率等，每件最多3次））

- **难度递增**：每层敌人属性系数上升

#### 5. 成长系统

- **战斗中熟练度**：

- 技艺：命中敌人增加对应武器技艺（递减：1.0→0.5→0.25→0.1，单场≤3）

- 力量：造成高伤害/用重型装备

- 敏捷：先手攻击/移动

- 体质：承受伤害/装备重甲

- **死亡永久成长**：根据初始与死亡时属性差距，应用衰减曲线（每10点系数0.5→0.25→0.125…向下取整）自动提升永久属性

- **多角色独立**：每个角色独立保存数据

#### 6. UI/UX基础

- 主菜单、角色创建/选择

- 地牢地图界面

- 战斗界面（网格、单位、射程指示器、行动条、属性面板）

- 背包界面（弹窗）

- 奖励选择界面、死亡总结界面

- 数据持久化（本地存档）

---

### ❌ 不包含在MVP中的功能（后续迭代）

#### P1（重要，但可延后至第一个扩展版本）

- 特殊道具的丰富种类（MVP中仅实现基础属性药水）

- 武器特性扩展（如长矛穿透、锤破坏等，MVP只实现双刀）

- 多样化事件（MVP仅实现少量预设事件如泉水、陷阱）

- 商店稀有商品（背包升级等）

- 技艺带动（高技艺带动其他技艺）

- 敌人AI增强（集火、换武器策略）

- 层数特殊效果

#### P2/P3（锦上添花，视情况加入）

- 隐藏房间

- 触手怪等特殊部位敌人

- 小地图、移动路径预览

- 背包升级系统

- 本地化（中英文切换）—— MVP可只做中文

- 防作弊校验

---

## 项目范围总结表

| 模块 | MVP包含 | 后续迭代 |

|------|---------|----------|

| 角色创建与属性 | ✅ 完整 | — |

| 技艺系统 | ✅ 基础（分类、独立成长、递减） | 技艺带动 |

| 战斗-时间轴 | ✅ | — |

| 战斗-网格与移动 | ✅ | — |

| 战斗-射程可视化 | ✅ | — |

| 战斗-攻击流程 | ✅ 完整（部位、护甲、暴击、破坏） | — |

| 战斗-防御格挡 | ✅ | — |

| 战斗-行为列表 | ✅ | — |

| 武器特性 | ✅ 仅双刀 | 长矛穿透、锤破坏等 |

| 护甲 | ✅ | — |

| 特殊道具 | ✅ 基础属性药水 | 更多种类 |

| 战利品损坏 | ✅ | — |

| 地牢地图 | ✅ 分支节点图 | 层数特殊效果 |

| 节点类型 | ✅ 全部7种 | — |

| 战斗后奖励 | ✅ | — |

| 熟练度成长 | ✅ | — |

| 死亡永久成长 | ✅ | — |

| 多角色 | ✅ | — |

| 事件 | ✅ 基础预设（2-3种） | 丰富事件库 |

| 商店 | ✅ 基础物品 | 稀有商品、背包升级 |

| UI界面 | ✅ 所有主要界面 | 小地图、路径预览 |

| 本地化 | ❌ | 中英文 |

| 防作弊 | ❌ | 简单校验 |

---

## 验收标准（MVP完成标志）

1. 玩家能创建角色，进入第一层，看到分支地图。

2. 进入战斗后，能在网格上看到玩家和敌人，鼠标悬停显示射程圆环。

3. 玩家能移动、攻击、防御、使用道具、换武器、逃跑。

4. 攻击时能选择部位，伤害计算正确，部位残疾效果生效。

5. 暴击和部位破坏机制触发正常。

6. 战斗胜利后出现三选一奖励，选择后生效。

7. 角色死亡后，永久属性根据差距提升，并回到主菜单。

8. 背包可管理物品，重量影响速度。

9. 游戏数据（角色、永久成长、背包）保存和加载正确。

---

**最终项目范围已确立。** 开发团队应优先完成所有P0功能，交付一个可玩、完整、无明显Bug的MVP版本。后续迭代再逐步添加P1及更高优先级的功能。